|  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 03.06.2026 № 861 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Сроки проведения мероприятий | Отключаемый ресурс | Мероприятие | Адреса отключаемых потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первый этап |  |  |  |  |
| 1 | 03.06.2026 08:00 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность участок тепловой сети от ЦТП г. Кировска до н.п. Титан | - н.п. Титан, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |
| 3 |  |  |  | - МБОУ «ООШ №8» (н.п. Титан, д.11, д.12, д.15), МАУК «Кировский городской Дворец культуры» (н.п. Титан, 14), ПЧ №30. |
|  | 08.06.2026 с 09:00 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строке 1-3 графы 5, при отсутствии повреждений на тепловых сетях |
| Второй этап |  |  |  |  |
| 4 | 15.06.2026 08:00 16.06.2026 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | 23-км, «Тирвас», Рассвумчорр и Магистраль №1 пос. Кукисвумчорр | - Кирова 1, 2,2а, 4,4а,6,6а; - Кировский рудник - Чуйкина 14; - ЦСМ, «Тирвас», - Рассвумчоррский рудник. |
| 5 |  |  | нижняя зона ТНС №5 | - Кирова 3,5,11,12,15,16,17,21,24,25,25а,28,29,30,31,33,34,35, 36, 37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55; - Комсомольская 1,2,3,4,4а,5,7,7а,8,9,10,10а, 13,13а,14,16; - МБОУ «СОШ № 2» (ул. Кирова, 27а, ул. Кирова, 40, ул. Комсомольская, 11); - Советская 1,4,5,6,8,9; |
|  | 22.06.2026 c 09:00 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строках 4, 5, 6 графы 5 при отсутствии повреждений на тепловых сетях |
| Третий этап |  |  |  |  |
| 7 | 22.06.2026 08:00 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Магистраль №1 до ТНС№2, магистраль №2, магистраль №3 | - Ленина 1,2,3,3а,5,5а,5б,4а,7,7а,7б,7в,8,8а,9,9а,10,11,11а,12, 13,13а (МБДОУ №5); - Хибиногорская 28,28а; - Мира 2,4,10,14,15,16,17,18; - Шилейко 4,6,8,10; - Кондрикова 1,2,3,3а,4,4а,5,6,6а; - Юбилейная 2,3,4,5,6,7,8; - Лабораторная 2,2а,4,6,7,8; - Коммунальная 9; - Парковая 1,3,3а,4,5,6,9,11,12,12а,13,14,15,16,17,18,21; - Олимпийская 4,8,10,11,12,13, 14, 16, 18,19,20,21,22,23,23а,24,24а (МБДОУ №16),24б (МБДОУ №16), 25,26,27,28,29,30,32,33 (МБДОУ №1),34,34а, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 49,51,53,53а,55,57,57а (МБОУ Хибинская гимназия),59,61,65,67,69,71,73,75,79,81,81а, 83,85,87,89; |
|  | 29.06.2026 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строках 7 графы 5, при отсутствии повреждений на тепловых сетях |
| Четвертый этап |  |  |  |  |
| 8 | 29.06.2026 08:00 |  | Р-н ул. Солнечная верхняя зона ТНС № 7, г. Кировск, безнасосная группа ТНС №3а, верхняя зона ТНС № 2 | - Солнечная 1,3,5,6,7,8(МБДОУ №1),11,13,17; - Ленинградская 1,2,4а (МБДОУ №5),6а (МБДОУ №5),8,9,9к2,11,13,14,15,16,18,20,21,22, 23,24,25,26,28,30; - Мира 1,3,5,6,7,7а,7б,8а,9,11 (МБОУ СОШ №7); - Дзержинского 7,8,9,11,13,14 (МБОУ СОШ №5),21,23; - Юбилейная 8а, 10,12,13,14,14а; - 50 лет Октября 1,2,3,4,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 33а,35,37; - Ленина 30,32,33,34,35,36,37,38,39,39а (МБДОУ №1),41. |
| 9 |  | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | пр. Ленина (зелёная зона) | - Ленина 12а,14,15,16,16а,18,19,19а,20,20а,21,21а,22,22а,23,23а, 24,25 (МБОУ СОШ №7),26,26а,26б,27, 28,28а,28б,28в, 28г,29,31,33а; - Хибиногорская 21а, 23, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41; - Советской конституции 3,6,7,7а,8,9,10 (МБОУ СОШ №5),11,12,14,16,18 (МБДОУ № 10),20,22, 24,26,28; - Дзержинского 2а,3 (МБДОУ № 10),5, 9а; |
|  | 06.07.2026 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строках 8, 9 графы 5, при отсутствии повреждений на тепловых сетях |
|  | 22.07.2026 08:00 23.07.2026 | ГВС отключено ГВС подключено | Регламентные работы на оборудовании ЦТП города Кировска | все потребители |