Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального округа город Кировск

от _________2026 г. № ____

ПОРЯДОК

содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила организации содержания, текущего и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – автомобильные дороги) на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на все автомобильные дороги местного значения общего пользования, включенные в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа город Кировск (далее – Перечень), за исключением дорог, переданных в ведение иных владельцев в установленном законом порядке.

1.3. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим функции по организации содержания и ремонта автомобильных дорог (далее – Уполномоченный орган), является: Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством».

2. Основные понятия

2.1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- Содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

- Ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которого осуществляется восстановление и (или) замена конструктивных элементов и дорожных сооружений.

- Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и поддержания работоспособности, устранения мелких повреждений.

- Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления характеристик дороги и дорожных сооружений с заменой (при необходимости) конструктивных элементов и материалов.

- Дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения.

3. Принципы организации содержания и ремонта

3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог осуществляются на основе:

- Приоритета безопасности дорожного движения;

- Плановости и системности;

- Эффективного и целевого использования бюджетных средств;

- Соблюдения технических норм и стандартов;

- Открытости и доступности информации о дорожной деятельности.

4. Планирование работ по содержанию и ремонту

4.1. Основанием для планирования работ являются:

4.1.1. Результаты ежегодных весенне-осенних обследований технического состояния.

4.1.2. дорог, проводимых Уполномоченным органом.

4.1.3. Данные паспортизации и паспорта дороги.

4.1.4. Обращения граждан и юридических лиц.

4.1.5. Предписания контрольно-надзорных органов (ГИБДД, Ространснадзор и др.).

4.1.6. Муниципальная программа в сфере развития дорожного хозяйства.

4.2. На основе полученных данных Уполномоченный орган формирует:

4.2.1. План содержания на год, включающий график периодических работ (подметание, ямочный ремонт, покос травы, очистка от снега и наледи, обслуживание знаков и разметки и т.д.).

4.2.2. Перспективный план ремонта (программу) на среднесрочный период (3-5 лет), определяющий перечень участков дорог, требующих текущего или капитального ремонта, с предварительным объемом финансирования.

4.2.3. Ежегодную (или на трехлетний период) муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения», которая является основным финансовым и организационным документом. Программа утверждается правовым актом представительного органа муниципального органа.

5. Организация и выполнение работ

5.1. Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров), заключаемых по результатам проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.2. К выполнению работ допускаются специализированные организации (подрядчики), имеющие необходимую лицензию (на осуществление деятельности по строительству автомобильных дорог, если того требует закон), допуски СРО и квалифицированный персонал.

5.3. Контроль за качеством и сроками выполнения работ (технический надзор) осуществляет Уполномоченный орган и/или привлеченная им специализированная организация.

5.4. Приемка выполненных работ оформляется двусторонним актом с приложением необходимых исполнительных документов.

6. Особенности содержания в различные периоды года

6.1. В зимний период: основными видами работ являются патрульная и сплошная очистка дорог от снега, обработка противогололедными материалами, удаление снежных валов и наледи.

6.2. В весенний период: выполняется усиленная уборка проезжей части от вынесенного грунта и зимних реагентов, ликвидация последствий зимней эксплуатации (ямочный ремонт, восстановление разметки).

6.3. В летний и осенний периоды: проводятся плановые работы по уборке, покосу, текущему ремонту, обновлению технических средств организации дорожного движения.

7. Финансирование

7.1. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств местного бюджета, а также за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней.

8. Контроль и ответственность

8.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет Уполномоченный орган и контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области.

8.2. Подрядные организации несут ответственность за ненадлежащее выполнение работ в соответствии с условиями заключенных контрактов (договоров) и законодательством РФ.

8.3. Информация о планах и фактах проведения работ по содержанию и ремонту, о заключенных контрактах (договорах) должна размещаться на официальном сайте муниципального округа город Кировск в сети Интернет.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Порядок вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим после этой даты.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся правовым актом главы муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области.